| ACTIVACIÓN DE SERVICIOS – GESTIÓN DE SERVICIOS FIJOS |  |
| --- | --- |
| CONTRATO DE consultoría | 92872-025-2022 |

Participantes

DIAN

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto |
| --- | --- |
| Daniel Rojas | Supervisor de Contrato DATAR |
| Jose Eduardo Valdes | Gerente Proyecto DATAR |

Consorcio M&Q-PWC-DATAR

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto |
| --- | --- |
| German Morante | Representante Legal Consorcio |
| Mauricio Arias | Representante Legal PWC |
| Julio Cortés | Equipo |
| Ana Beatriz Morante | Equipo |

Ernst & Young S.A.S. - Interventoria

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto |
| --- | --- |
| Patricia Patiño | Directora Interventoría |
| Paola Rodas | Coordinador técnico |
| Carlos Lenguerque | Líder técnico DataR |

Teniendo en cuenta lo establecido en el Otrosí No. 2; Cláusula décima quinta, en el que se modifica el numeral 6.2 literal (b) del CONTRATO 92872-025-2022, respecto a los servicios de gestión fijos, específicamente en lo correspondiente a “(…)  disminuir el número de pagos de 28 a 19 pagos. Esto considerando que el DATAR entró en producción en el mes de septiembre de 2023 por cual no se generaron servicios fijos en el primer mes y desde de febrero a septiembre de 2024 (19 a 30) no hubo prestación de estos servicios en virtud de lo señalado en el numeral 2.3 del Acápite A, del Acta de Revisión Contractual. Igualmente se precisa que se requerirán nuevamente estos servicios desde el 1 de octubre de 2024. Se resalta igualmente que, de los 19 pagos, ya se han efectuado 5. (…)”, y lo correspondiente a la modificación del hito de pago No. 5 del componente fijo, así: “(…)  el numeral 6.2 (b), hito de pago 5 del CONTRATO quedará así:

| Hito de pago | Cantidad de pagos (meses) | Valor mensual o proporcional | Valor total |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente fijo del pago mensual de la prestación de los servicios de gestión de datos | 19 | $108.975.152 | $ 2.070.527.888 |

(…)”.

Lo establecido en el parágrafo segundo de la misma Clausula, que señala; “Los servicios de gestión de datos fijos serán requeridos nuevamente a partir del 1 de octubre de 2024 y se prestarán hasta el 30 de noviembre de 2025.”

Teniendo en cuenta, que la prestación de los servicios fijos está sujeta al cumplimiento de aspectos de orden técnico relacionados con el desarrollo e implementación de productos de información en producción; en este caso al Requerimiento 001 “cifras de recaudo” producto final utilizable, que se entregó el pasado 5 de febrero de 2025, se evidencia la necesidad por parte del CONSULTOR y la supervisión de actualizar la fecha para la activación de la prestación de los servicios fijos a partir del 21 de febrero de 2025.

En consecuencia, teniendo en cuenta la puesta en producción del DataR y la actualización de la fecha para la prestación de los servicios fijos, se hace necesario modificar la cantidad de pagos mensuales por gestión de servicios fijos, en el sentido de disminuir el número pagos de 19 a 14.25, así como modificar el valor total de los mismos, teniendo en cuenta que el valor correspondiente al tiempo no ejecutado en la gestión de servicios fijos, se trasladará a los servicios de gestión por demanda. Por lo tanto, el numeral 6.2 literal (b) del CONTRATO, respecto del hito de pago No. 5, quedará de la siguiente manera, en el correspondiente modificatorio contractual a suscribir por las partes:

| Hito de pago | Cantidad de pagos (meses) | Valor mensual o proporcional | Valor total |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente fijo del pago mensual de la prestación de los servicios de gestión de datos. | 14,25 | $108.975.152 | $ 1.552.895.916 |

Parágrafo primero: De los 14.25 pagos relacionados, el Fondo DIAN para Colombia ha realizado cinco (05) pagos mensuales por concepto de gestión de servicios fijos, a partir del 21 de febrero de 2025 se retomaría la operación de servicios fijos por nueve (09) meses y 8 días calendario (desde el 21 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2025).

Parágrafo segundo: Los servicios de gestión de datos fijos serán requeridos nuevamente a partir del 21 de febrero de 2025 y se prestarán hasta la finalización del contrato (30 de noviembre de 2025), por tanto, el pago de los días del mes de febrero de 2025 se dará en la proporcionalidad de los días ejecutados (8 días calendario), iniciando la totalidad del pago mensual a partir del mes de marzo de 2025.

Parágrafo tercero: El valor correspondiente a la disminución del número de pagos será trasladado al componente variable/ servicios por demanda, por lo cual se mantiene el valor total del contrato.

Aunado a lo anterior, es importante considerar que se deberá modificar la forma de pago para los servicios a demanda establecido en la Cláusula 6.2 literal (b) del Contrato, “Forma de pago”; modificado inicialmente por el Otrosí No. 01 y posteriormente por el Otrosí No. 02, que deberá quedar así:

- Se modifica de la tercera viñeta el valor establecido de acuerdo con el Otrosí No.02 que corresponde a $15.235.607.112, trasladando al valor total del componente variable/servicios de gestión por demanda, la suma de $517.631.972, resultante de la disminución del número de pagos correspondiente al valor de los servicios de gestión fijos. La viñeta quedará así:

“El saldo, es decir hasta la suma de $15.753.239.084 para los servicios de gestión por demanda. El valor de los servicios de gestión por demanda se entenderá como el resultante de la sumatoria de horas estimadas y aprobadas por la DIAN a partir de la aplicación del ejercicio de estimación de esfuerzo, a la tarifa de $146.370 incluidos el IVA y los demás impuestos de Ley”

- Se modifica el hito de pago No. 6 “Componente variable por la prestación de los servicios de gestión de datos” de la Cláusula 6.2 (b) del Contrato, así:

| Hito de pago/Concepto | Monto/Valor total | Hito | Número de pagos |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente variable por la Prestación de los Servicios de Gestión de Datos. | Correspondiente al pago de las horas/hombre acordadas por servicios entregados y aceptados en el período evaluado de acuerdo con el valor de los servicios de gestión por demanda. Este valor es de hasta $ 15.753.239.084 | A la aprobación de los productos utilizables entregados y la documentación correspondiente durante el periodo mensual | Acorde con los productos utilizables por requerimiento. Periodicidad mensual |

Parágrafo: El valor de los servicios de gestión por demanda serán ejecutados hasta el agotamiento de los recursos o hasta el 30 de noviembre de 2025, lo que ocurra primero

| Se ha realizado la validación y aceptación de la presente acta. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de quien acepta el acta | Cargo en el proyecto | Fecha de aceptación | Firma |
| Daniel Rojas | Supervisor del contrato | 13 de febrero 2025 |  |
| Mauricio Arias | Representante Legal PWC | 13 de febrero 2025 |  |
| German Morante | Representante Legal Consorcio | 13 de febrero 2025 |  |
| Patricia Patiño | Directora de Interventoría | 13 de febrero 2025 |  |